|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Текущий график проведения работ по капитальному** | | | | | |
| **ремонту жилищного фонда на 2022 год в г. Бобруйске** | | | | | |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения работ по капитальному ремонту | | |
| начало, месяц | окончание, месяц |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 106 по ул. Ульяновской в г.Бобруйске | декабрь | апрель |
| 2 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 24 по ул. Западной в г.Бобруйске | декабрь | апрель |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 55 по ул. Минской в г.Бобруйске | декабрь | апрель |
| 4 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 45 по ул. Красноармейская в г.Бобруйске | февраль | май |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 49 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | февраль | май |
| 6 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 137 по ул. Октябрьской в г.Бобруйске | март | июнь |
| 7 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 44 по ул. Гоголя в г.Бобруйске | апрель | июль |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома № 202 по ул. Пушкина в г.Бобруйске | апрель. | июль |
| 9 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 68 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | апрель. | июль |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. Гоголя в г.Бобруйске | май | июль |
| 11 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 138 по ул. Октябрьской в г.Бобруйске | май | июль |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Ленина в г.Бобруйске | июнь | август |
| 13 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 42Б по ул. Орджоникидзе в г.Бобруйске | май | сентябрь |
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 30 по пр-ту. Строителей в г.Бобруйске | май | сентябрь |
| 15 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 72 по ул. Интернациональной в г.Бобруйске | июнь | октябрь |
| 16 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 60 по ул. Рокоссовского в г.Бобруйске | июнь | октябрь |
| 17 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 47 по ул. Минской в г.Бобруйске | июль | октябрь |
| 18 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 3 по ул. Пушкина в г.Бобруйске | июль | октябрь |
| 19 | Капитальный ремонт с благоустройством дворовой территории жилого дома № 82 по ул. Советской в г.Бобруйске | август | октябрь |