|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Приложение к плану мероприятий по наведению порядка на земле на 2024 год на территории города Бобруйска |

|  |
| --- |
| 1. Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий города
 |
| * 1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях
 |
| Наименование организации | Адрес | Период проведения работ | Количество(штук)  | Ответственныйисполнитель(источник финансирования) |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска» | улица (далее – ул.) Минская, 85 | май | 1 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,администрации районов г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска) |
| ул. Пролетарская, 17, ул. Интернациональная, 76 | июнь | 2 |
| ул. 50 лет Октября, 30А, 32А | июль | 2 |
| ул. Ванцетти, 44, 46, ул. Островского, 19 | август | 2 |
| ул. Комсомольская, 163, 165, ул. Московская, 84 | сентябрь | 2 |
|  | Итого: |  | 9 |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управлениеПервомайского района г. Бобруйска» | ул. Лынькова, 9, ул. Гагарина, 3А, 3Б | май | 2 |
| ул. Рокоссовского, 110, ул. Западная, 22 | июнь | 2 |
| ул. Ульяновская, 39А, ул. Орджоникидзе, 28, 30 | июль | 2 |
| проезд Звёздный, 25, ул. Энергетиков, 42 | август | 2 |
| проспект (далее – пр-т) Строителей, 66/3, ул. Бахарова, 224 | сентябрь | 2 |
|  | Итого: |  | 10 |
|  | Всего: |  | 19 |
| 1.2. Озеленение придомовых и иных территорий города(посадка деревьев/кустарников)  |
| Вид работ | Перечень мест, предназначенных для посадки | Период проведения работ | Количество (тысяч штук) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| Первомайский район города | апрель | 0,9 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,администрации районов г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| посадка деревьев | ул. Ленина |
| пр-т Строителей |
| ул. Шинная |
| ул. Днепровской Флотилии |
| посадка кустов | ул. Ленина | 0,7 |
| пр-т Строителей |
| ул. Шинная |
| ул. Днепровской Флотилии |
| Первомайский район города | май | 1,6 |
| посадка деревьев | ул. Батова |
| ул. Гагарина |
| ул. Гоголя |
| Ленинский район города |
|  | ул. Ковзана |
| Первомайский район города | 1,2 |
| посадка кустов | ул. Батова |
| ул. Гагарина |
| ул. Гоголя |
| Ленинский район города |
|  | ул. Ковзана |
| Первомайский район города | октябрь | 1,6 |
| посадка деревьев | ул. Владимирская |
| бульвар (далее – б-р) Приберезинский |
| аллея Сокольников |
| ул. Наумова |
| Ленинский район города |
|  | ул. Володарского |
| Вид работ | Перечень мест, предназначенных для посадки | Период проведения работ | Количество (тысяч штук) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| Первомайский район города |  | 1,4 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,администрации районов г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| посадка кустов | ул. Владимирская |
| б-р Приберезинский |
| аллея Сокольников |
| ул. Наумова |
| Ленинский район города |
|  | ул. Володарского |
| Итого: посадка деревьев | 4,1 |
| Итого: посадка кустов | 3,3 |
| 1.3. Ремонт улично-дорожной сети  |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (тысяч квадратных метров) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц, покрытия тротуаров | ул. Чонгарская | апрель | 3,0 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»(бюджет города Бобруйска) |
| ул. Социалистическая |
| ул. Ковзана |
| ул. Орловского |
| ул. Новошоссейная |
| ул. 50 лет ВЛКСМ |
| ул. Шинная |
| ул. Пролетарская | май | 9,0 |
| ул. Горелика |
| ул. Механизаторов |
| ул. Я.Коласа |
| ул. Железнодорожная |
| ул. Горелика |
| б-р Приберезинский |
| пр-т Георгиевский |
| ул. Володарского | июнь | 9,0 |
| ул. К.Маркса |
| ул. Пионерская |
| ул. Войкова |
| ул. Дзержинского |
| ул. Черепичная |
| ул. Орджоникидзе |
| ул. Комарова | июль  | 6,0  |
| переулок (далее – пер.) Черепичный |
| ул. Энергетиков |
| пер. 2-й Путейский |
| ул. Димитрова |
| ул. Тургенева |
| ул. Наро-Фоминская |
| ул. Комбинатская |
| ул. Лынькова |
| ул. Семенова | август | 4,0 |
| пер. Песчаный |
| пер. Тимирязева | сентябрь | 3,0 |
| ул. Брестская |
| Итого:  | 34,0 |
| 1.4. Устройство, реконструкция и ремонт газонов  |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (гектаров) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| устройство, реконструкция и ремонт газонов | ул. Минская, ул. Крылова | апрель | 1,3 | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», УКДП «Управление капитальным строительством г. Бобруйска» (бюджет города Бобруйска) |
| ул. Минская, пр-т Георгиевский | май | 1,6 |
| ул. Урицкого, ул. 50 лет ВЛКСМ | июнь | 0,8 |
| пр-т Строителей | июль | 0,3 |
| Итого: | 4 |
| * 1. Снос пустующих и ветхих жилых домов

  |
| Наименование организации | Адрес | Период проведения работ | Количество(штук)  | Ответственныйисполнитель(источник финансирования) |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района г. Бобруйска»  | ул. Пушкина, 109, ул. Дачная, 56 | октябрь | 2 | ГО «Бобруйскжилкомхоз» (бюджет города Бобруйска) |
|  | Итого |  | 2 |  |
| КУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района г. Бобруйска» | ул. Широкая, 118 | октябрь | 1 | ГО «Бобруйскжилкомхоз» (бюджет города Бобруйска) |
|  | Итого: |  | 1 |  |
|  | Всего: |  | 3 |  |
| * 1. Высадка цветов
 |
| Ленинский район города |
|  | Памятник – часовня и мемориальная доска, увековечивающие память подпольщиков, расстрелянных белополяками в 1920 г., братская могила (ул. Крупская, 8А) (историко-культурная ценность) | апрель |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник советским танкистам (поселок Титовка) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник-танк на могиле генерала Б.С.Бахарова и братская могила воинов советской Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (площадь Победы) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила и памятник партизанам, подпольщикам г. Бобруйска, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Интернациональная, 38) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Братская могила расстрелянных и замученных фашистскими палачами в Бобруйском лагере военнопленных 1941–1944 гг. (ул. Димитрова) | апрель |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила советских военнопленных, уничтоженных фашистами (Бобруйская крепость) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник советским воинам-освободителям (ул. Ковзана, 6) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник воинам-интернационалистам (угол ул. Социалистической/Интернациональной) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Мемориальный памятный знак в честь моряков Днепровской военной флотилии, принимавших участие и погибших при освобождении г. Бобруйска (пересечение пр-та Георгиевского и ул. Ленина) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятный знак в честь воинов-авиаторов «Они взлетели, чтобы победить» (ул. Ковзана, 36А) | апрель |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Аллея Праведников (ул. Социалистическая, 119) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Братская могила советских воинов в годы ВОВ 1941-1945 – монумент «Георгий-Победоносец» | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска» администрация Ленинского района г. Бобруйска, Администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Памятник «Эфраиму Севелле» (ул. Интернациональная) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Самолет СУ-24М (пересечение ул. Ванцетти и ул. Ковзана) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций)  |
| Первомайский район города |
|  | Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (в районе перекрестка ул. Еловики и ул. Минской) | апрель |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Мемориал боевой славы в честь танкистов-днепровцев (ул. Горелика) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила воинов и партизан, умерших от ран в 1943–1945 гг. (ул. Горелика) | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| Братская могила советских воинов в годы ВОВ 1941-1945 – монумент «Георгий-Победоносец» |  |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска  (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Итого: | апрель | 70,0 |  |
| Ленинский район города |
|  | ул. Береговая | май |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций)  |
| пересечение ул. Минской и ул. Урицкого |
| ул. Минская |
| ул. Минская (вблизи ул. Октябрьской)  |
| ул. Минская (район Свято-Георгиевского храма) |
| пересечение ул. Минской с ул. Крылова и пр-том Георгиевским |
| Первомайский район города |
|  | ул. Минская (вблизи пересечения с ул. Шинной) | май |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| ул. Минская (въездной знак) |
| ул. Минская (разделительная полоса) |
| ул. Минская, 130 |
| ул. Минская (вблизи ул. Орджоникидзе) |
| ул. Минская |
|  | Итого: | май | 200,0 |  |
| Ленинский район города |
|  | пересечение пр-та Георгиевского и ул. Володарского | июнь |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Могилевское направление |  |  |  |
| ул. Социалистическая, 94 |
| ул. Социалистическая, 100 |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Островского |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Пролетарской |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Интернациональной |
| ул. Социалистическая (сквер «Аллея Праведников») |
| пересечение ул. Социалистической и ул. Минской |
| ул. Октябрьская |
| пересечение ул. Пушкина и ул. Минской |
| пересечение ул. Энгельса и ул. Московской |
| пересечение пр-та Георгиевского и ул. Володарского |
| Могилевское направление |
| Первомайский район города |
|  | ул. Ульяновская (в районе государственного учреждения культуры «Дворец искусств г. Бобруйска») | июнь |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Первомайского района г.Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
| ул. Ульяновская,ул. 50 лет ВЛКСМ |
|  | Итого: | июнь | 200,0 |  |
| Ленинский район города |
|  | ул. Пролетарская, 17 | июль |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Ленинского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций)  |
|  | пересечение ул. Пролетарской и ул. Советской |
|  | ул. Гоголя, 38 |
|  | ул. Интернациональная (в районе кинотеатра «Товарищ») |
|  | пересечение ул. Интернациональной и ул. Советской |
|  | ул. Интернациональная |
|  | ул. Советская |
|  | площадь Привокзальная |
|  | ул. Станционная |
| Первомайский район города |
|  | пересечение ул. Минской и ул. 50 лет ВЛКСМ | июль |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Первомайского района г.Бобруйска(бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Итого: | июль | 60,0 |  |
| Ленинский район города |
|  | ул. Минская («Аллея Трудовой Славы») | август |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрация Ленинского района г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | пересечение ул. Интернациональной и ул. Советской |
| пересечение ул. Минской и ул. Гагарина |
| ул. Максима Горького |
| площадь Победы |
| площадь им. В.И. Ленина |
| Первомайский район города |
|  | парк Молодежный | август |  | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрация Первомайского района г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска, собственные средства предприятий, организаций) |
|  | Итого: | август | 20,0 |  |
|  | Всего: |  | 550,0 |  |

|  |
| --- |
| 1. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройство
 |
| 2.1. Благоустройство поверхностных водных объектов  |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (штук) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| благоустройство | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 3 | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 3 |  |
| 2.2. Содержание в надлежащем состоянии существующих мест и зон отдыха на поверхностных водных объектах:установка (ремонт) малых архитектурных форм  |
| ремонт малых архитектурных форм | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 25 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 25 |  |
| 2.3. Установка информационных знаков границ водоохранных зон и прибрежных полос  |
| установка информационных знаков | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 27 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска», администрации районов г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 27 |  |
| 2.4. Обустройство (ремонт) автомобильных парковок  |
| ремонт автомобильных парковок | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 4 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска»(бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 4 |  |
| 2.5. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов  |
| установка контейнеров | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 6 | ГО «Бобруйскжилкомхоз», КУП «ДЭП г. Бобруйска»,ОАО «Спецавтопредпиятие»(бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 6 |  |
| 2.6. Оборудование (ремонт) спортивных игровых площадок  |
| ремонт спортивных игровых площадок | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 8 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрации районов г. Бобруйска (бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 8 |  |
| 2.7. Оборудование (ремонт) общественных туалетов  |
| ремонт общественных туалетов | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 4 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска»,ОАО «Спецавтопредпиятие»(бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
|  |  | Итого: | 4 |  |
| 2.8. Покос прибрежно-водной растительности и водорослей, а также выполнение работ, связанных с регулированием распространения и численности инвазивных растений  |
| Вид работ | Перечень объектов ремонта | Период проведения работ | Объем работ (кило-метров) | Ответственныеисполнители(источник финансирования) |
| покос прибрежно-водной растительности и водорослей, регулирование распространения и численности инвазивных растений | Городской пляж № 1 «Центральный» (ул. Войкова) | май | 3,0 | ГО «Бобруйскжилкомхоз»,КУП «ДЭП г. Бобруйска»,администрации районов г. Бобруйска(бюджет города Бобруйска) |
| Городской пляж № 2 в районе 6-го микрорайона (ул. Заря) |
| Место отдыха у воды в районе «Форштадт»(на пересечении ул. Обводной и пер. Переездного) |
| Итого: | 3,0 |  |

|  |
| --- |
| 3. Устройство (ремонт) контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ОАО «Спецавто-предприятие»(собственные средства) | 55 | – | – | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | – |

|  |
| --- |
| 4. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов, из них для раздельного сбора отходов (штук) |
| Ответственный исполнитель | Всего | В том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| ОАО «Спецавто-предприятие»(собственные средства) | 450 | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | – |
| 120 | – | – | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – |

|  |
| --- |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий мест погребения  |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5.1. Устройство (ремонт) ограждения (штук) |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища(собственные средства) | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 5.2. Оборудование площадок для сбора отходов (штук) |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища(собственные средства предприятия) | 4 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 5.3. Установка контейнеров для сбора отходов (штук) |
| КУП «Городской центр ритуальных услуг» - городские кладбища(собственные средства) | 5 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |

|  |
| --- |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии объектов захоронения отходов (устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов (шт.)) |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| УКПП «Промотходы»(собственные средства) | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |

|  |
| --- |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных кооперативов |
| Ответственный исполнитель | Всего | в том числе по месяцам |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 7.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов (штук) |
| Администрации районов(средства организаций застройщиков) | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – |